# 冯海伦个人工作汇报（扩充稿）

- 姓名／学号：冯海伦／21230723

- 版本：v0.2，2026-10-08；证据截止：2026-10-08，包含原验收及后续性能修复的合入记录。

- 对应工作：US-018／IT-04 测试与验证；本汇报整理归入 US-028／IT-04。

我负责测试领域的方案、脚本与报告，与 Agent 协作完成代码和材料，测试取舍及判断由人类负责。团队使用 Amp 统一撰写提交信息，因此提交中出现 Amp 名称，不能据此推断成员没有参与开发。本稿结合仓库分工、提交、测试源代码、执行账本和历史记录整理；下文的自动化结果保留实际环境与范围，后续倪成锦负责的产品修复单独说明，本人独立手工复核、正式评审和签名仍按真实记录补充。

# 一、职责与目标：把需求转成能够判断对错的证据

## 1.1 我的工作边界

按照团队分工，我负责测试计划、验收用例、集成与端到端测试、权限和并发验证、缺陷跟踪、回归与测试报告。学生、教授、教务和外部系统各有负责人，我的任务是从使用者和系统整体的角度检查它们接在一起后是否符合需求。

例如，学生页面显示“保存成功”，只能证明这次保存操作得到成功反馈，还要确认它没有提前增加班次人数。关闭操作被受理，也不能直接说明调剂已经结束或计费系统已经收到全部账单。测试要沿着界面、接口、数据库和外部模拟逐层核对，防止某一层的成功掩盖另一层的不一致。

开发者的单元测试用于尽早发现模块错误，我负责的验收还要检查跨模块规则与失败边界。双方可以使用同一技术栈，但不能把同一段业务计算复制进测试后，以两边输出相同证明需求正确。

## 1.2 从课程要求建立测试重点

需求分析和测试计划给出三类必须关注的问题：正常业务能否完成，边界与失败是否保持数据一致，以及实际运行能否满足非功能指标。我将保存与提交、最后名额、权限、关闭调剂、计费重试列为高风险部分，因为它们出错可能造成错误名册、课程丢失或重复收费。

测试范围还包含关闭后补选 US-022。它虽然在原计划中属于 P1，但本次实施范围已经明确纳入，就不能在验收阶段继续按“可以延期”跳过。补选不仅需要页面能点，还要受四门上限、容量、先修和账单版本规则共同约束。

## 1.3 阶段成果与完成标准

我负责的材料形成了测试计划、64条AC场景矩阵、执行账本、测试报告，以及集成、浏览器和负载脚本。它们分别回答“准备检查什么”“如何检查”“实际发生什么”和“能得出什么结论”。

完成标准不能仅写成测试命令退出0。每条验收条件的子场景要有证据，核心缺陷要复测，未测环境和仍存在的限制要保留。因此，已有73项验收集成测试，是原207项全量回归的一部分；测试数量既不能相加成280项，也不能换算成64条AC全部通过。

# 二、需求与测试设计：先确定预期，再安排执行

## 2.1 把一句业务规则拆成不同场景

“保存课表不影响注册”需要至少检查三个状态：没有课表时保存、已有正式注册时保存修改、保存后正式提交失败。只测第一种，看不到原班次是否被错误释放；只检查HTTP响应，看不到数据库是否已经部分写入。

同样，“先修课程必须通过”不能只用全A成绩验证。我在数据契约中区分D＋C、A＋F、I和缺成绩，分别判断所有先修是否满足。这里D可以通过而F、I和缺失不能通过，测试需要来自规则的预期，不能凭“成绩看起来不错”判断。

| 需求中的表述 | 我展开的测试问题 | 要观察的事实 |
| --- | --- | --- |
| 保存不占位 | 已注册学生保存另一份选择，会不会提前退旧课或占新课？ | 保存内容更新，原注册与名册保持 |
| 正式提交整体生效 | 换课目标已满时，是否先退旧班再失败？ | 失败响应、旧课表与完整注册集合 |
| 一个班次最多10人 | 两个合法学生同时竞争第10个位置，谁成功？ | 恰一人成功、赢家身份、败者旧班、完整名册 |
| 关闭等待在途操作 | 提交已获准处理但尚未确认时，关闭怎样排序？ | 先完成在途提交，再形成关闭基线，新请求被拒绝 |
| 计费失败继续重试 | 对方收到账单但响应丢失时，重启会不会重复计费？ | 持久标识、重试时刻、外部最终版本与金额 |
| 学生只能看本人成绩 | 修改请求中的身份字段能否读到别人记录？ | 真实会话下的拒绝结果和未被改变的数据 |

## 2.2 正常、边界与异常不能互相替代

时间窗口采用左闭右开规则，因此“结束前1毫秒、恰好结束、结束后1毫秒”是三个不同预期。请求在截止前发出、事务在截止后确认的情况尤其重要：如果只在入口判断时间，排队请求就可能越过截止仍然成功。

人数边界也不能只测“很少”和“很多”。关闭用例准备0、1、2、3、9、10人的班次，区分不足3人的取消、达到3人的保留和容量上限；另加10人但没有教授的反例，防止实现仅按人数决定保留。

设计文档中明确的规则是判断依据；发现歧义时，应交给需求和模块负责人确认并同步文档。测试可以暴露规则缺口，但不应通过改预期偷偷替团队决定产品行为。测试计划第6节保留了时间端点、关闭冻结目录、成绩学期和重复班次等实施口径。

## 2.3 设计状态与执行状态分开维护

场景矩阵保留设计，执行账本逐条登记实际覆盖与缺口。同一AC下接口通过而某个页面组合未执行时，仍标为“部分”。例如AC-07已有满额、冲突和先修拒绝及旧快照保留证据，但并非每一种原因都在页面逐项复现。

这种做法使后来补测的人能够直接找到缺口。若把一条包含多个子场景的AC整体勾掉，报告会变得好看，却失去安排下一轮工作的作用。对我而言，测试报告的重要价值之一是让未完成的部分同样清楚。

# 三、测试底座与数据：让失败能够复现，让预期保持独立

## 3.1 隔离环境的选择

我与 Agent 协作建立的隔离夹具为每个验收用例新建随机 PostgreSQL 数据库，部署真实迁移，并通过HTTP连接真实目录和计费模拟。数据库命名为随机的 acceptance_*_test，结束后只删除本次创建的库及模拟临时目录。

采用整库隔离，是因为系统中存在数据库范围的运行锁与领导者锁，单纯换一组学生编号不能隔离全部运行状态。关闭、删除、重启和人员停用又会改变大量关联数据；每项重新准备，避免前一个用例恰好留下状态使后一个“通过”。

这种方式的成本是迁移和准备较慢，但它可以同时检查实际约束、事务和HTTP契约。测试代码仍会直接准备部分背景数据，这只是构造前提，不把直接插入数据库当作用户业务流程已经验证。

## 3.2 用差异数据发现串人、串学期与错算

身份数据准备同名而账号不同的两名学生；学期分为上线前T0、上一已完成T1、当前选课T2和另一学期T3。测试通过这些差异检查系统是否按账号、学期和班次归属查询，而不是碰巧依赖名称或“当前可见的第一条”。

特别需要防止把“关闭选课”当作“学期完成”。当前学期即使已关闭，也不能因此成为教授录入上一已完成学期成绩的目标。历史成绩用H1、H2等独立班次编号，避免复用当前M1、M2后让错误查询也能得到看似正确的结果。

学分使用3、2、4、1，而不是每门都设置成3。若所有数据对称，漏一门、重复一门或取错课程也可能得到相同总额；非对称数据能让错误表现得更明显。

## 3.3 金额和成员集合必须有独立预期

计费单价固定为每学分125元，预期由测试中的明确数据推导，不调用产品计费规则函数。下面的表格既是测试设计说明，也是后来查看失败时的对照依据。

| 场景 | 手算依据 | 正确结果 | 需要排除的错误 |
| --- | --- | --- | --- |
| 四门主选全部保留 | (3＋2＋4＋1)×125 | 1250元 | 漏算或把备选计入 |
| 取消1学分课程 | (3＋2＋4)×125 | 1125元 | 取消后仍沿用原金额 |
| 再补入5学分课程 | (3＋2＋4＋5)×125 | 1750元 | 将旧新账单相加成2875元 |
| 最终零门课程 | 0×125 | 0元账单 | 把零金额误当作无需处理 |

名册检查同样不能只比较人数。两名学生串位后人数仍可能正确，因此末席竞争会核对全部成员编号、赢家加入和败者原班保留。金额、成员集合和完整快照构成不同观察面，帮助判断失败发生在哪一层。

## 3.4 业务时间与真实时间分别控制

夹具允许注入业务时钟，以精确安排截止端点和关闭顺序；身份、密码、社会安全号码等均使用虚构或运行时生成数据，不在报告中发布凭据。固定业务时间是为了复现场景，不代表测试当天系统真实处于那个业务阶段。

性能耗时、页面传播和至少一轮60秒计费重试则使用真实经过时间。把时钟直接拨快一分钟只能验证调度分支，不能证明实际进程等待、后台调度和重启恢复在现实时间中正常工作。

# 四、集成、权限与并发：检查状态变化，而不只检查报错

## 4.1 以完整业务状态判断原子性

验收测试对保存、提交、删除、人员状态和关闭等操作保留前后快照。合法写入要检查预期变化；失败则检查课表、注册、历史记录和相关状态是否保留，不能只断言返回了错误码。

成绩逐格保存和Excel逐行导入是需要单独理解的例外：一格或一行失败不应撤销其他合法项。对应测试同时放入合法与非法值，核对各项结果和旧值保留，避免把所有业务都机械地套成“整批全部成功或全部失败”。

## 4.2 权限验证使用真实登录身份

权限场景覆盖三角色真实登录、未认证、错误凭据、跨角色入口以及伪造学生或教授字段。浏览器隐藏按钮只是提示，服务端仍要根据会话确定操作者；向请求体写入另一个人的编号不能获得那个人的权限。

人员状态变化还会影响已有会话。教授离职后，原会话不能继续操作；休学或毕业学生仍可看本人成绩，但不能继续选课。验证需要把允许的查询与禁止的写入放在一起，防止通过“全部禁用”获得表面安全、却破坏需求。

审计方面，HTTP变更测试用requestId关联操作者、对象和结果，检查失败记录以及密码等数据没有进入已有日志证据。这里仍有明确缺口：尚未逐角色遍历所有响应字段，也未逐项导出核对每个后台任务的审计，因此不能写成完整安全审计通过。

## 4.3 末席竞争要能够指定先后顺序

仅同时发出两个请求，重复运行时可能总是同一人先到，不能充分说明竞争规则。学生末席测试在提交确认前设置屏障，待第一个操作进入指定位置后再发出竞争请求，放行后比较结果；交换两名学生的先后顺序再执行一轮。

教授竞争同一班次则使用真实PG触发器与advisory lock暂停更新，观察到等待锁后再发起另一位教授的请求。两轮分别让不同教授先确认，核对恰一人取得班次、另一人整份旧授课安排保留。

这类测试证明的是受控制的服务／数据库并发事实，不是双浏览器人工点击的结论。补选已有两人争末席、同一学生并发受四门上限约束的检查，但尚缺互换确认顺序的确定性屏障；该缺口继续保留在AC-57中。

## 4.4 关闭失败的基线必须取对

关闭时先暂停一个已经进入处理的学生提交，再请求关闭，确认新保存、新提交和新授课写入被拒绝。随后放行在途提交，在关闭排空之后取基线，再在实际调剂完成后的故障点抛错。

失败恢复要保留的是“在途提交已经成功后的状态”，不是关闭按钮按下前的旧状态。测试核对原子回滚、恢复开放状态、没有残留账单，同时确认刚完成的学生注册没有被撤销；再解除故障重试，检查正常关闭结果。

这一场景使需求中的“等待在途请求”变成可观察的顺序，也避免一个看起来很严格的旧快照断言反而要求产品撤销合法提交。测试设计本身必须理解事务边界。

# 五、故障与恢复：把不可预期的失败安排成可重复场景

## 5.1 写入中途失败比入口拒绝更有价值

非法输入在写入前被拒绝，并不能证明写到一半时能够回滚。我在授课和人员状态测试中使用PG触发器，在真实写入位置抛错，再对照操作前的人员、课程、注册与历史记录。

关闭、目录与计费故障则使用可复位的故障控制点：目录不可用、目录超时、调剂中途失败、计费接收后断连。故障点由测试环境提供，普通业务用户不能通过请求字段开启这些控制。

## 5.2 真实重启与60秒重试的证据链

AC-35／36先关闭产生待发账单，让外部模拟接受请求后丢失响应。本地只能记录重试，不能因为没收到响应就认定对方完全没处理。测试保留同一数据库与外部账单，停止真实API子进程，再启动不同PID的API。

重启后核对完整持久快照、原businessId和重试次数，再恢复正常响应。真实等待到到期前约1秒，确认没有提前重发；到期后检查状态变成ACKNOWLEDGED、attempts由1变2，外部接受的业务标识仍只有一份。

该场景有意只放行一笔零元账单，以准确观察重试时间；其他账单的时间被推迟。它证明了这笔账单的持久恢复与幂等，不代表全部81笔同时故障恢复，也不代表任意指令点SIGKILL的崩溃恢复。正常关闭页面中的81笔送达是另一项证据。

## 5.3 TEST-07：一次失败暴露了测试准备条件的竞态

提交前首轮完整回归为206通过、1失败，失败发生在重启前后快照比较。问题是健康检查就绪早于首次后台目录轮询完成：测试先取基线，重启期间其他学期的目录快照补齐，完整比较自然出现差异。

处理时没有删除目录字段或把“部分相同”当作通过，而是等待T0—T3四个夹具学期都形成首次快照后再取基线。这样保留了原来的完整快照、真实60秒重试和同一业务标识断言，修正的是测试前提。

随后AC-35／36定向复测通过，约62.85秒，其余72项没有在这条定向命令中运行；再次完整执行 make ci，12文件／207测试、类型检查和全部构建通过。这段过程说明测试失败需要先定位来源，既不能直接甩给产品，也不能为了绿色结果放松验证。

# 六、浏览器验证：让接口事实与用户可见结果对应

## 6.1 页面链路覆盖的内容

浏览器脚本使用真实Chrome，覆盖三角色进入、人员CRUD、真实xlsx上传、授课冲突、成绩、窗口、关闭与补选，并增加同学生双页面和断网恢复。10月6日末轮记录为32项检查通过、0失败。

页面检查与数据库结果要共同等待。例如计费送达截图不能只在后端已确认后立刻截图，还要等页面统计刷新；导入结果同时检查成功、跳过、拒绝的分类和初始密码隐藏。否则截图可能只反映旧页面，并不能支持报告中的状态。

## 6.2 页面传播时间的计量口径

六条路径分别是人数变化、目录时间变动、目录先修变动、目录删除、名册更新和版本提示，每条10样本，共60样本。最终最大值为1043.24ms，低于5秒要求。

这项计时从业务HTTP或目录控制请求成功返回开始，到真实页面DOM出现目标状态结束，包含50ms轮询及CLI观察开销。它没有覆盖鼠标按下到完整绘制的全部延迟，也不是高负载下或Windows上的刷新保证；报告中必须把起止点写清。

双真实页面的旧草稿保护与断网重连另行执行，检查旧页面保留编辑但不能继续用旧版本提交，重连后显式采用新版本。这样可以区分“页面最终看到了新数据”和“用户尚未保存的修改被悄悄覆盖”。

## 6.3 驱动问题与界面缺陷的区分

执行中原始click不会自动滚动，按钮中心可能在视口外；模糊匹配“确认”还可能命中背景表单。处理是先滚动并优先限定当前打开的dialog，再执行目标操作，而不是为了测试方便修改产品按钮。

日期fill、下拉选择和标签页切换也存在驱动能力差异，后续使用支持的命令、真实tabId，以及原生日期setter配合input/change事件。部分按钮采用DOM click，因此这些记录支持相应业务页面检查，不能宣称全部原生指针和日历操作都已验收。Windows Chrome／Edge和人类界面评审仍需实际完成。

# 七、性能验证：保留原失败，再把问题定位到具体层

## 7.1 先固定负载模型与成功分母

负载按500、2000个独立已认证用户分别运行5分钟预热、30分钟稳态，每用户随机思考5—15秒。目录、课表读、保存、提交换班、成绩读比例为40／25／15／10／10，提交实际交换第四门课程，不用重复无变化操作制造吞吐。

性能分母是稳态发起的全部交易，成功且不超过120秒才计入NFR-03分子。超时、网络错误和快速拒绝不能移出分母；稳态尾部已发出的请求也要等待结果后汇总。这个口径在测试前确定，不能看到结果不理想再改统计办法。

## 7.2 macOS原始长测结果

10月6日环境为Apple M3 Pro、18GiB内存、macOS 27.0、Node22和PostgreSQL15，API、数据库、HTTP模拟、压测端及浏览器同机运行。下表摘自测试报告第5节，保留实际未达标结果。

| 指标 | 500用户 | 2000用户 |
| --- | --- | --- |
| 稳态交易 | 89666 | 98252 |
| 成功且≤120秒 | 89666，100% | 61939，63.04%，未达80% |
| 目录成功且≤10秒 | 35659／35659 | 31079／39381，78.92% |
| 失败 | 0 | 36313，其中20611次客户端超时、15702次网络错误 |
| 数据观察 | 2000条注册，课表与客户端零错配 | 8000条注册，内部集合一致；旧采样中806名客户端期望不符，需继续核查 |

500档通过不能覆盖2000档失败，全量功能回归通过也不能代替性能。原运行还存在与部分构建、浏览器重叠及磁盘空间紧张的干扰，系统卷一度仅约104MiB可用，因此结果应保留为该环境下的观察，不能直接外推服务器容量。

## 7.3 分层诊断，避免把客户端超时统称为数据库问题

后续两次短测保留2000用户、原业务比例和120秒期限，分别比较同时启动与20秒分批启动。它们用于诊断，不替代原30分钟测量；两个结果仍失败，说明仅调整启动节奏不足以解决问题。

无数据库的原生Node HTTP与Hono对照，在2000请求同时建连时均只有128成功、1872连接重置；分散到2秒后均2000成功，与本机连接队列限制相符。另一方面，应用目录同步按学期串行，队列等待超过200秒，而采样PG最大连接数24、上限100，已有证据并不支持“数据库连接用尽”的笼统判断。

因此，CLIENT_TIMEOUT应解释为客户端等HTTP响应到期；连接建立、应用排队、数据库事务和事件循环是不同层。原长测没有逐笔保存网络底层cause，后续对照能够帮助定位，但不能倒推原来每一笔错误都来自同一个原因。

## 7.4 TEST-06：终态快照取得过早

负载诊断还发现测试工具先读取注册快照，清理时才等待服务端排空；而客户端超时后，服务端可能仍在处理已经准入的请求。原806名差异因此不是最终静止状态，不能直接写成数据丢失。

修正顺序为停止后台轮询、等待已准入业务完成，再读取数据库并校验。40用户、20ms故意超时的复现中，修正前采样时仍有206个目录同步调用；修正后活动调用为0，160条注册与课表集合一致，但负载仍因超时按预期失败退出1。

我保留超时在失败分母中，没有把排空后发生的成功追记为客户端成功。原负载脚本另补充了性能阈值和一致性失败的非零退出码；后续10月7日倪成锦负责的三进程工具也以正常、空测量和强制超时验证判定，相关结果归入下一节的团队修复记录。短时工具自检只证明工具能识别成败，不能替代正式容量结论。

## 7.5 后续产品修复与我的复核责任

10月7日，倪成锦负责目录刷新吞吐的产品修复，采用ADR-003中的下一轮合并、查询缩小和只读投影合并，并将负载客户端、API、HTTP模拟分为独立进程。相关成果经PR #25合入，PR #26补充追溯；这是后续团队成果，不写成本人独立实现或独立验收。

Linux同机三进程正式2000用户长测完成5分钟预热与30分钟稳态，264615／264615交易成功且≤120秒，105899／105899目录查询成功且≤10秒；排空后8000条有效注册、容量≤10、每生≤4、课表和客户端零错配，215项回归通过。

这个结果验证了该候选在新环境中的改善，但同时改变了系统环境和实现，不能抹去原macOS失败，也不能独立量化每项改变的贡献。PERF-01仍待独立复核；PERF-02仍未关闭，因为40用户1ms故意超时检查中仍有15名客户端最后确认集合与服务端不符，正常长测无超时不能代替超时后的重新读取验证。

# 八、缺陷记录与协作：让问题能够交给正确的人继续处理

## 8.1 区分测试工具、环境与产品问题

测试过程不是只有“找到产品bug”才有价值。夹具、驱动、环境或统计方式错误，也会制造假失败、假成功和错误结论。我把这些问题分别记录，避免用修正工具的数量充当产品缺陷修复数量。

| 记录 | 问题与处理 | 对后续工作的启示 |
| --- | --- | --- |
| TEST-01／02 | 夹具漏准备学期目录、误以为一次tick发完80人；Excel多一列、结果字段用错，按真实契约修正 | 先核对输入、批次上限和响应形状，不为测试修改产品规则 |
| TEST-03／05 | 滚动、弹窗定位、日期、下拉和标签页驱动问题，修正自动化操作 | 明确脚本实际覆盖的交互方式 |
| TEST-04 | 干净目录漏做Prisma生成，补原有generate步骤后构建和验收通过 | 复现必须记录完整前置步骤 |
| TEST-06／07 | 负载未排空就采样、重启基线早于目录初始化，修正等待条件 | 为快照定义明确且稳定的观察时点 |
| ENV-01／02 | 磁盘不足、并行生成Prisma时浏览器读取引擎文件截断，清理本轮临时副本并串行重跑 | 环境干扰如实登记，不误判成CPU架构或业务问题 |
| PERF-01／02 | 真实高负载失败及超时结果不确定，产品修复与待复核项分别追踪 | 后续通过不覆盖历史失败，修复与独立关闭分开 |

## 8.2 与模块负责人衔接的方法

测试计划规定按职责分派问题：学生交互交给浩宇，教授授课与成绩交给马喆，人员与教务流程交给冯海洋，事务与性能交给倪成锦，目录和计费模拟及环境交给范昭。我的报告应提供输入、预期、实际响应、数据状态和复现命令，让负责人能够判断修改位置。

修复后先复跑原失败场景，再检查关联规则。例如调整目录刷新不仅影响吞吐，还要保持新旧轮次顺序和关闭排空；修复重启夹具则应保留完整快照与幂等断言。不能只看到新命令绿色，就删掉旧失败或宣布全部关联AC已关闭。

已有仓库材料可以证明工具修正、自动化执行和后续产品修复的过程；具体某次口头沟通、谁首次发现问题及成员评审意见没有完整记录，本稿不补造。正式复核时再登记本人实际操作与反馈。

# 九、结果追溯、未完成工作与个人复盘

## 9.1 可追溯成果

| 材料 | 支持的事实及用途 |
| --- | --- |
| 测试计划与64条AC设计 | 覆盖范围、独立预期、环境与退出条件，供下一轮补测使用 |
| 验收源代码与夹具 | 真实PG、HTTP模拟、集合与金额断言、屏障、触发器及重启可定位复跑 |
| 浏览器与负载说明 | 有限执行命令、前置条件、结果口径与工具限制 |
| 执行账本、测试报告、执行history | 逐场景结果、原失败、修正与未测范围，原始本地日志保留在ignored目录 |
| 原提交95d0ab4与PR #24 | 10-07 00:53:47（+0800）测试成果提交，21文件变更，原验收及207项回归记录已合入 |
| PR #25与PR #26 | 倪成锦后续性能修复、Linux正式复测与合入追溯，保留成果归属 |

## 9.2 下一轮优先完成的工作

下一轮应固定候选SHA和环境，优先复核权限、金额、失败前后快照、补选确认顺序及超时重同步。AC账本中仍为“部分”的页面反馈、敏感响应字段、后台审计和故障组合按原行补证据，避免只重复已经通过的正常路径。

非功能方面仍需真实Windows Chrome／Edge、另一台机器初始化和七天可用性观测。同机干净依赖安装、构建及首轮64项验收通过，只说明本机不依赖旧node_modules或dist；它继承同一PG和私有环境配置，不能冒充独立机器交付复现。

PERF-01的独立复核与PERF-02的超时后读取验证仍要实际完成。US-018保持进行中，个人报告扩写不会改变验收状态，也不会补记未发生的团队评审、发布或课程交付。

## 9.3 对测试工作的认识与改进

这次工作的主要收获，是把“能运行”逐步拆成能够复查的判断：输入是否合法，失败是否保持旧状态，并发先后是否明确，计时分母是否完整，观察时点是否足够稳定。独立预期和差异数据让我能够从需求出发评价结果，而不是跟着当前实现接受输出。

TEST-06与TEST-07尤其提醒我，验证代码本身也会出错。下一阶段应更早固定就绪条件、排空顺序和负向工具自检，把数据库、后台任务与客户端各自的结束条件写清；这样既减少误报，也减少漏掉真实问题的机会。

性能测试则说明，报告失败和限制是测试责任的一部分。500用户成功、2000用户失败、后续Linux通过可以同时成立；只有保留环境、时间、配置与版本，团队才能判断改进来自哪里、还有什么没有被证明。

与 Agent 协作能够加快场景展开、脚本编写、批量执行和资料整理，但需要人类明确规则、核对预期、决定证据是否充分。我在测试领域应承担的是这些判断和持续维护责任，而不只是汇总工具输出中的通过数量。

## 9.4 本人定稿时补充

- 【待本人补充】独立手工复核的日期、候选SHA、机器与工具版本、实际命令及覆盖范围，补充必要的脱敏截图或日志。

- 【待本人补充】实际缺陷沟通、本人评审意见和修复后复测记录；未有记录的发现者、会议及工时不预填。

- 【待本人补充】本人审核意见、签名与日期；贡献比例由团队依据真实记录确认，不按测试数量或文档篇幅估算。

过程参考：测试接续线程、提交前测试复核线程。新增附件如有，放入同目录 attachments/ 并注明来源、场景和日期；本版以可追溯表格及源码链接说明测试过程，未新增运行截图。

# 修订记录

| 日期 | 版本 | 修订内容 |
| --- | --- | --- |
| 2026-10-07 | v0.1 | 形成职责、测试成果、原失败、后续修复与本人复核待办初稿 |
| 2026-10-08 | v0.2 | 按人类负责决策、成员与Agent协作的确认扩写测试生命周期，补充独立预期、并发故障、工具修正、性能诊断与复盘，保留未完成验收及后续修复归属 |